Chọn cách làm phù hợp cho hai đội RikkeiGo

Phần 1 - giải pháp

Giải pháp 1: Tuần tự (Waterfall). Chốt toàn bộ yêu cầu ngay từ đầu, sau đó làm lần lượt các giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, bàn giao. Khách chỉ nghiệm thu một lần ở cuối.

Giải pháp 2: Lặp theo Sprint (Scrum). Tiếp nhận yêu cầu dần dần qua Product Backlog, mỗi Sprint (1-4 tuần) làm ra một phần sản phẩm chạy được. Backlog được PO sắp xếp lại ưu tiên sau mỗi Sprint theo phản hồi và thị trường.

Phần 2 - Bảng so sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Waterfall) | Giải pháp 2 (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Yêu cầu đã chốt từ đầu, sửa giữa chừng phải làm lại thiết kế, tốn kém và chậm. | (+) Backlog được sắp xếp lại mỗi Sprint, thay đổi chỉ ảnh hưởng Sprint kế tiếp. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Chỉ thấy ở cuối dự án, sai lệch phát hiện muộn và sửa rất đắt. | (+) Có sản phẩm chạy được sau mỗi Sprint (Sprint Review), sai lệch phát hiện sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Lập kế hoạch và kiểm thử một lần theo đúng đặc tả, ít tốn công họp và điều chỉnh, dễ chứng minh tuân thủ quy định. | (–) Lợi thế thích nghi không được dùng đến, chi phí các sự kiện Scrum lặp lại mà ít giá trị; dễ chia nhỏ yêu cầu pháp lý thành từng phần chưa đủ để tuân thủ. |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng chọn Scrum, vì khuyến mãi, ví điện tử, đặt xe ghép thay đổi theo thị trường nên cần ra bản nhỏ sớm và đổi ưu tiên mỗi Sprint. Đội Đối soát chọn Waterfall, vì quy định hóa đơn điện tử rõ ràng và ổn định, sai là bị phạt nên cần đặc tả đầy đủ và kiểm thử kỹ trước khi bàn giao. Nếu luật thuế đổi gấp, đội phải quay lại giai đoạn phân tích, cập nhật đặc tả và kiểm thử lại, nên rủi ro là chậm phản ứng và tốn chi phí sửa; có thể giảm bằng cách chia theo từng nhóm quy định và có quy trình thay đổi yêu cầu chính thức. Đề xuất "áp Scrum cho cả hai vì hiện đại hơn" sai ở chỗ lấy xu hướng làm căn cứ thay vì đặc thù yêu cầu, trong khi Scrum chỉ phát huy khi yêu cầu biến động, còn với yêu cầu ổn định thì nó chỉ thêm chi phí.